# TGG Shop 测试流程文档

文档版本：v1.0

适用范围：TGG Shop 用户端、后台管理端、后端 API、数据库与部署联调

编写目的：统一测试步骤、验收口径和缺陷流转方式

## 1. 测试目标

验证核心业务是否按需求正确运行。

验证后台管理、接口联调、数据落库和权限控制是否稳定。

验证发布前是否满足上线条件。

## 2. 测试范围

### 2.1 用户端

登录、首页、商品、购物车、下单、支付、积分、签到、会员、订单、退款、收货。

### 2.2 后台端

仪表盘、用户、商品、订单、财务、积分、审批、权限、运营配置、异常处理。

### 2.3 后端接口

认证接口、订单接口、支付接口、积分接口、后台管理接口、审批接口、报表接口。

### 2.4 数据库与环境

本地开发环境。

PostgreSQL 或当前项目指定存储。

接口文档与实际实现一致性校验。

## 3. 测试角色

测试负责人：安排排期、分配用例、判断是否进入回归。

开发人员：修复缺陷、补充自测、配合联调。

测试人员：执行用例、提交缺陷、确认回归结果。

产品/运营：确认业务规则与页面展示是否符合预期。

## 4. 测试前置条件

启动后端服务与前端页面。

确认数据库连接正常。

确认测试账号、管理员账号、审批账号可用。

确认接口文档版本已更新。

确认测试数据已准备完成。

## 5. 测试流程

### 5.1 需求确认

对照需求文档、接口文档、运营 SOP 确认功能边界。

明确哪些功能属于本次测试，哪些属于后续版本。

### 5.2 冒烟测试

先测最小主流程：

登录成功。

首页可打开。

核心接口可返回正常结果。

后台仪表盘可加载。

### 5.3 功能测试

按模块逐项执行用例。

每个功能至少覆盖：

正常路径。

参数异常。

权限异常。

重复提交。

边界值。

### 5.4 联调测试

前端页面与后端接口逐一对齐。

检查请求参数、返回字段、错误码、分页、状态流转。

检查关键操作是否写入日志和流水。

### 5.5 回归测试

缺陷修复后先做定点回归。

通过后再做关联模块回归。

优先回归登录、下单、支付、退款、积分、审批、后台配置。

### 5.6 上线前验收

检查是否存在阻塞缺陷。

检查测试报告、缺陷清单、回归结果是否齐全。

确认业务方签字或口头确认。

## 6. 核心测试项

### 6.1 用户端

登录登出。

商品浏览与搜索。

加购、下单、支付。

签到、积分获取与消耗。

订单状态流转。

退款申请与结果展示。

### 6.2 后台端

仪表盘数据展示。

商品和分类维护。

订单查询、发货、售后处理。

财务与积分流水查询。

审批流转与权限控制。

### 6.3 接口与数据

接口返回字段是否完整。

错误提示是否明确。

幂等逻辑是否生效。

数据是否正确落库。

审批/回滚/补偿是否可追踪。

## 7. 缺陷处理流程

提交缺陷，写清复现步骤、实际结果、期望结果、截图或日志。

按严重程度分级：

P0：阻塞测试或影响主流程。

P1：核心功能异常。

P2：次要问题或展示问题。

开发修复后标记版本号。

测试重新验证。

验证通过后关闭缺陷。

## 8. 退出标准

主流程全部通过。

P0、P1 缺陷清零。

P2 缺陷有明确处理结论。

回归测试通过。

数据和日志验证通过。

业务方确认可上线。

## 9. 建议执行顺序

先做冒烟测试。

再做核心功能测试。

然后做接口联调和数据校验。

最后做回归与上线前验收。

## 10. 交付物

测试用例清单。

缺陷列表。

回归结果记录。

测试结论。

上线建议。

## 11. 项目建议的测试重点

后台仪表盘数据是否与真实接口一致。

审批流是否能正确提交、审核、执行。

积分、奖励积分、普通积分、消耗积分是否清晰分账。

PostgreSQL 环境下是否存在数据类型、事务、索引、兼容性问题。

接口文档与实际接口是否一致。